## Phần A - Thiết kế vận hành Scrum

- Độ dài Sprint: 2 tuần/Sprint (4 Sprint trong 8 tuần).

  - Lý do: Đủ ngắn để nhận phản hồi nhanh từ Marketing/Kế toán, vừa đủ thời gian tạo ra một phần tăng trưởng sản phẩm hoàn chỉnh đạt chuẩn DoD.

- Bảng phân vai:

  - Product Owner: Chốt quy tắc nghiệp vụ loyalty, tối ưu hóa giá trị, quản lý Backlog và nghiệm thu theo AC.

  - Scrum Master: Bảo vệ Sprint Goal, gỡ bỏ trở ngại, điều phối các sự kiện Scrum chuẩn chỉnh.

  - Dev Team: Ước lượng, thiết kế, code và test để chuyển giao tính năng đạt chuẩn DoD.

- Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review — Thể hiện rõ trụ cột Thanh tra & Thích nghi (Stakeholders kiểm tra tính năng thực tế trên staging để điều chỉnh kế hoạch tiếp theo).

## Phần B -  Product Backlog & MoSCoW

| Mã | Hạng mục (PBI) | Xếp loại | Căn cứ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Tích điểm tự động sau đơn thành công (10.000đ = 1 điểm) | Must | Tính năng sống còn để hệ thống chạy. |
| PBI-02 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn trả | Must | Tránh gian lận và thất thoát tài chính. |
| PBI-03 | Đổi điểm giảm giá khi thanh toán (100 điểm = 20.000đ) | Must | Lợi ích cốt lõi để giữ chân khách hàng. |
| PBI-04 | Xem lịch sử giao dịch tích/đổi điểm | Should | Minh bạch cho khách và đối soát kế toán. |
| PBI-05 | Tự động trừ điểm hết hạn sau 12 tháng | Should | Xử lý nghĩa vụ nợ điểm theo đúng chính sách. |
| PBI-06 | Thông báo điểm sắp hết hạn trước 30 ngày | Could | Tăng trải nghiệm nhắc nhở người dùng. |
| PBI-07 | Đổi điểm lấy quà tặng/voucher đối tác | Won't | Dời sau giai đoạn 8 tuần vì quá phức tạp. |

- Danh sách đưa vào Sprint 1: Gồm 3 Must (PBI-01, PBI-02, PBI-03) + 2 Should (PBI-04, PBI-05).

## Phần C -  AC & Definition of Done

  - Acceptance Criteria cho PBI-01 (Tích điểm tự động)

- AC1 (Luồng chuẩn):

  - Given khách có đơn hàng 250.000đ,

  - When đơn hàng chuyển sang "Giao hàng thành công",

  - Then ví điểm cộng 25 điểm với hạn sử dụng 12 tháng.

- AC2 (Không đủ điều kiện):

  - Given khách có đơn hàng 8.000đ,

  - When đơn hàng chuyển sang "Giao hàng thành công",

  - Then số dư điểm giữ nguyên và không ghi nhận giao dịch tích điểm.

- AC3 (Bẫy ngoại lệ - Thu hồi điểm):

  - Given đơn hàng 200.000đ đã tích thành công 20 điểm,

  - When đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đã hoàn trả",

  - Then hệ thống trừ 20 điểm khỏi ví và ghi log "Thu hồi điểm do hoàn trả đơn hàng".

### 2. Definition of Done (DoD) chung Sprint 1

- Code được ít nhất 01 Dev khác review, merge vào nhánh chính không có lỗi linting.

- Unit Test đạt coverage $\ge 80\%$, toàn bộ test tích hợp pass trên CI/CD.

- Deploy thành công lên Staging, PO/Tester nghiệm thu đạt toàn bộ AC và không còn lỗi Blocker/Critical.

## Phần D -  Xử lý thay đổi giữa Sprint

- Quy trình tiếp nhận:

  - Không đưa ngay vào Sprint 1 để bảo vệ Sprint Goal và cam kết của đội.

  - PO tiếp nhận yêu cầu, cập nhật vào Product Backlog và đưa vào làm việc tại buổi Sprint Planning của Sprint 2.

- Ảnh hưởng & Cập nhật:

  - Product Backlog: Cập nhật công thức PBI-03 thành 100 điểm = 25.000đ (hoặc chuyển thành tham số cấu hình động).

  - Acceptance Criteria: AC của PBI-01 không đổi; chỉ cần sửa số tiền giảm trừ ở mệnh đề Then của kịch bản đổi điểm (PBI-03).

  - DoD: Không đổi, vì DoD là chuẩn chất lượng kỹ thuật chung, độc lập với thay đổi logic kinh doanh.